清城党组〔2023〕15号

中共清丰县城市管理局党组

关于落实十四届县委第五轮巡察第三巡察组反馈意见整改情况的报告

县委巡察工作领导小组：

2023年7月28日至9月11日，县委第三巡察组对清丰县城市管理局开展了巡察。10月23日，县委巡察组向清丰城市管理局党组反馈了巡察意见，指出了4个方面的39个问题，提出了4点意见建议。对此，城市管理局党组高度重视，诚恳接受，照单全收，目前已整改完成问题39个（其中11个问题因资金落实情况、台账时间节点、等待上级部门回复等客观原因，为部分完成问题）。根据反馈问题制定了12类39项集中整改期内完成的整改措施，其中13项为长期坚持的整改措施，目前已完成39项措施，健全完善制度14项，开展专项检查90多次，开展专项治理4项。现将有关情况报告如下。

- 一、总体报告整改期间的主要做法

- 清丰县城市管理局党组围绕巡察反馈问题，坚持“知冷知暖 清丰城管”管理理念，运用“每日六问工作法”，量化细分任务、制定科学举措、定期集中研讨、一线督导成效，扎实做好了巡察整改工作。

- 一是党建引领，全盘认领问题。反馈会上，党组书记代表党组作表态发言，虚心接受，全盘认领巡察反馈问题，向参会的县政府、第三巡察组、县委组织部、县纪委的领导及全体干部职工表明完成整改任务的决心。会后，组织召开党组会议，深入研讨，统一思想，以巡察发现问题整改为契机，补短板、锻长板、强优势、蓄后势，确保城市管理各项工作再上新台阶。

- 二是深入研判，完善责任链条。按照集中整改工作要求，城市管理局召开了班子会，成立了局巡察整改工作领导小组，完善了整改工作组织框架，组织召开了专题民主生活、组织生活会，针对具体问题进行逐一深入探讨，明确39项反馈问题的责任领导、责任股室、直接责任人等，确保做到全员参与，形成了任务分工清晰，责任链条完整，整改措施有效，执行整改有力的巡察整改工作方案，按照台账时间节点，有序推动巡察整改工作。

- 三是每日六问，举一反三整改。在集中整改期内，县城市管理局党组坚持运用“每日六问工作法”，持续深入一线，对日常考勤、党组会议情况、意识形态工作、深化机构改革、选人用人、干部日常监督、组织关系、廉政建设、一岗双责、第一第二污水处理厂安全运营、城区污水综合治理项目（含城南污水处理厂建设）、城区道路窨井设施、城区河道、河道水质、智慧城管、马颊河潴泷河智能排水口运行、城区雨水管网改造、城区污水管网清淤等39项反馈问题相关工作开展逐项排查、日常检查、重点督查90多次；开展城区污水综合治理项目、城区雨水管网改造工程、城区河道综合治理项目、城区窨井设施专项治理活动等专项治理活动4项。

- 党组书记充分发挥模范带头作用，紧盯难点堵点，敢于较真碰硬、攻坚克难，先后指导完善了“每日六问工作法”实施方案；当面指出了工作人员迟到、早退；连续7天在潴泷河卞家桥智能阀门施工现场，直至完成；徒步走完黄河路、惠丰路2300多米防涝管道改造全线和城区8条河道30公里沿河两岸，查质量、问进度、看水质；协调县发改委、县住建局、县自然资源局、固城镇政府、设计单位、施工单位等，克服资金、土地、方案等多方面的困难，投资8.7亿的清丰县城区污水综合治理项目完成开工建设。

- 分管副职带领全体职工冲锋在前，严格落实“每日六问工作法”，在机关建设方面：严格落实日常考勤和请销假制度；完善习近平中国特色社会主义思想学习制度，规范党组会、三会一课及会议记录；开展城市管理行业法律学习、数字城管信息采集员培训；强化意识形态、主体责任、一岗双责；执行内部车辆管理、日常采购、干部监督等制度、条例。在具体业务方面：严格要求共享单车企业；24小时实时监控县第一、二污水处理厂，常态化巡查保洁河道，检测河道水质；集中整改期内“拉网式”排查68条道路污水管网和城区所有窨井设施，及时更换顿丘大道、人和大道等处破损窨井盖10余座；完成黄河路、惠丰路、行理路雨水主管网铺设，强化城区道路修补；完成固城水厂二期招标；启用智慧城管平台；完善2024年管网改造、道路修补等重大民生项目前期手续，积极申请上级资金等，以巡察问题为切入点，串点成线、连线成片，举一反三整改，党的建设、机关作风、工作标准、服务能力等全面提升，使我县城市健康安全的发展环境更有保障。

- 四是建章立制，巩固整改成效。城市管理局在整改问题的过程中，以制度建设为抓手，针对共性问题、重点问题，陆续制定完善了中心组年度学习计划、《清丰县城市管理局推行城市精细化管理每日六问工作实施方案》《清丰县城市管理局关于清丰县城区共享单车考核细则》、《清丰县城区污水综合治理项目实施方案》（含《特许经营实施方案》）、《清丰县城市管理局法律知识培训考核实施方案》、《清丰县城市管理局法律学习培训计划》、城市管理局与城市管理执法大队人员移交协议书，《清丰县城市管理局政府采购管理暂行办法》、《清丰县城市管理局机关考勤制度》、《清丰县城市管理局请销假制度》、《清丰县固城水厂二期工程特许经营实施方案》、《清丰县城市管理局公务用车管理规定》、《清丰县城区污水管网三年清淤行动方案》等计划制度、协议方案14项，健全体制机制，强化成果运用，使整改成效转变为城市管理水平提升的长效措施，防止问题反弹回潮。

- 二、整改完成情况

- 1.整改问题：学习习近平中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不透，县城市管理局中心组学习流于形式，单位没有学习计划，班子成员学习笔记内容缺失，存在突击补抄现象。

- 整改成效：完善了中心组年度学习计划，以习近平中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为主要内容，按计划时间节点学习，会后及时完善学习笔记。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 2.整改问题：没有将习近平总书记关于城市管理重要指示批示精神转化为具体决策，推动解决城市管理突出问题不足。县城市管理局面对县城区共享单车乱停乱放现象，没有研究出台具体有效的管理措施，致使问题反复出现。

- 整改成效：召开会议对问题深入研究，制定《清丰县城市管理局关于清丰县城区共享单车考核细则》，加强日常监管，严格考核，解决问题反复出现现象。

- 完成情况：已完成。严格执行考核细则，单车乱停乱放“动态清零”

- 3.整改问题：党的领导弱化。县城市管理局党组会议长期存在人员不齐现象。

整改成效：结合习近平新时代中国特色社会主义主题教育，强化政治理论学习，提高党组成员综合素质，严格贯彻民主集中制，党组会议全员参加，确实不能及时参加的，会议记录注明原因，会后单独向其传达会议内容。

- 完成情况：已完成并长期坚持。党组会前，党建专职提前通知所有党组成员，不能到会的说明原因，并在会议记录上面注明。

- 4.整改问题：雨污管网建设薄弱。雨污管道老旧、口径较小，无法满足排水需求，人民路与幸福大道交叉口、晓月路与行理路交叉口、晓月路与江渎路交叉口等9处下雨时易形成积水点。雨污管网分流不彻底，幸福大道、黄河路、朝阳路等未进行雨污分流改造，每遇强降雨污水上返外溢。

- 整改成效：2023年，完成对人民路与幸福大道交叉口、晓月路与行理路交叉口、晓月路与江渎路交叉口等9处易积水点改造，增设雨水收集口23个，雨水井1座；完成黄河路、惠丰路、行理路防涝管道改造项目，铺设雨水管网2300多米；完成了人民路、朝阳路等6个项目10条道路20公里雨水管网改造项目的前期手续。

- 完成情况：部分完成。人民路、朝阳路等6个项目10条道路防涝管网改造项目为2024年重点项目，根据已上报督察局等单位的国债项目台账时间节点，2024年5月16日开工建设，2024年底完工。

- 5.整改问题：水厂建设滞后。县城区日均供水需求8万吨，固城第一水厂日供水最多5万吨，固城第二水厂因资金问题建成后未投入使用，供水无法满足群众日常需要。

- 整改成效：已完成《清丰县固城水厂二期工程特许经营实施方案》编制，方案已通过政府批复。网上发布特许经营招标公告，完成项目招标，确定特许经营者为中州水务控股有限公司。

- 完成情况：已完成。

- 6.整改问题：污水处理厂建设落后。固城第一污水处理厂设计标准为日均处理生活污水3万吨，2023年8月实际处理污水量日均3.5万吨，且每年平均以11%的增长率增长，已不能满足污水处理需求。

整改成效：2021年7月，我局聘请上海同济大学专家，编制了清丰县排水专项规划及实施方案,需新建城东、城南2座设计处理规模为5万m³/d污水处理厂将我县污水处理能力由5万m³/d提升至12万m³/d；2023年3月县政府同意以BOT模式启动清丰县城区污水综合治理项目，9月城市管理局作为清丰县城区污水综合治理项目的实施机构，采购大岳咨询作为项目咨询单位，编制《项目实施方案》，10月《特许经营实施方案》获县政府批复,11月3日项目社会资本方采购网上公示，12月13日公开招标，12月22日清丰县城区污水综合治理项目暨城南污水处理厂建设完成开工仪式，后期按照台账时间节点有序推进。

- 完成情况：部分完成。我局结合咨询单位，制定并上报发改委等部门的项目台账时间节点为：2024年1月开始动工建设；2025年7月完成土建施工及设备采购；2025年10月完成设备安装；2025年11月完成设备调试；2025年12月建成投产，目前正严格按照台账时间节点推进。

- 7.整改问题：县城道路修补慢。2021年以来，幸福大道、秀水路等道路损坏较快，朝阳路至106国道路段坑洼多，影响群众出行，多次被投诉至县长信箱。

- 整改成效：针对该问题，我局推行“每日六问工作法”，充分利用数字城管平台，持续加强城区道路的排查，市政办公室及时整治，2023年修补幸福大道、秀水路、朝阳路、顿丘大道等11条道路破损路面约7000平方米，整体提升惠丰路（人民路-启明路）3000多平方；目前，我局谋划的朝阳路（影壁墙-人和大道）等15条市政道路提升改造项目已经县发改委批复立项，2024年，我们完善了该项目的资金申报手续，资金到位后立即施工。

- 完成情况：部分完成。市政道路破损路面修补，已实现“动态清零”；15条道路提升改造项目，资金到位后立即施工，另外为避免资金浪费、造成重复建设，如黄河路、幸福大道、朝阳路、人民路、文化路、晓月路等部分道路提升在管网改造时将路面破开，管网改造完成后修复路面，实施整体提升，时间节点与管网改造时间节点相同，2024年底完工。

- 8.整改问题：损毁窨井盖（污水窨井盖）更换不及时。县城区污水管网多数是水泥窨井盖，未按规定更换成球墨铸铁防沉降井盖，106国道、新东环等个别路段，大车经过频繁，损坏频次高，没有做到随坏随修，造成很大的安全隐患。2021年4月2日，姚红涛在孟德大道与晓月路丁字路口东南角，因窨井盖塌陷掉入井内受伤，经调解赔偿2.7万元。

- 整改成效：一是主动沟通数字城管、督查局小事快办等相关科室、部门，畅通窨井设施监测渠道，提前发现，尽早处理，及时消除安全隐患；二是督促运维单位中州水务加强窨井设施巡查整治，及时更换损坏窨井设施；三是责成中州水务以106国道、新东环等大车经过频繁路段为中心，逐步更换球墨铸铁防沉降井盖，集中整改期内，更换人民路、凤鸣路等处破损污水井盖10多处，集中整改期后将长期坚持治理。

- 整改时限：部分完成。实现损坏窨井设施常态化排查，动态整治清零；根据绩效考核办法，2024年底，我局将根据中州水务更换球墨铸铁防沉降井盖情况，严格落实相关考核事项，确定资金给付。

- 9.整改问题：河道治理手段落后。河道治理以传统方式为主，对卫星定位、实时监控等高新技术应用少，马颊河县城区北段时常出现乱扔生活垃圾现象，不但污染河水而且影响环境美观。

- 整改成效：目前，我局负责城区北环沟、固城沟等8条河道的管理，马颊河县城区北段的河道保洁归县水利局管理，不在我局管理范围内。集中整改期内，我局针对8城区河道主要完成以下工作。一是健全河道检测监管机制。根据《城市黑臭水体整治国内工作指南》，对清丰县境域内河道委托检测公司进行水质检测，按照水质指标对重点河道进行监测，完成检测报告文本编报，发现问题、及时整治。二是在河道重点段安装太阳能无线监控实施实时监控，精细化管理。

- 完成情况：已完成。已实现城区河道垃圾动态清零，常态化河道水质检测和重点河段实时监控。

- 10.整改问题：水务供排一体化PPP项目个别条款不合时宜。未明确最低投资额。项目约定中州水务负责投资建设固城水厂，维护县城区68条道路管网，但没有明确最低投资金额，水厂建设、设备维护和管网运行得不到保障。漏水率偏高。2022年住建部、发改委《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》要求，到2025年全国城市公共供水网漏损率控制在9%以内，该项目约定供水漏损率为25%，超出国家规定标准。可行性缺口补贴缺乏论证。2017年签订合同时，项目约定县政府每年要向中州水务支付1000万可行性缺口补贴，未标明任何原因。污水处理单价未及时重新核算。污水处理中标价为4.2元/吨，2022年清丰县人民政府投资2600万元对县第二污水厂进行提标改造，改造完成后实际处理成本已降低，根据《特许经营协议》7.8的约定，应重新核算实际成本，重新核定处理单价。

- 整改成效：一是中州水务出具了县城区68条道路管网维护最低投资金额承诺书，我局将依据承认书加强监管；二是《特许经营协议》由财政局、住建局、中州水务有限公司于2016年签定，2020年12月根据工作职能划分，由住建局转至我单位为实施机构。因《特许经营协议》由财政局、住建局牵头签定，需住建局、财政局及财政局下属PPP项目管理办公室共同负责项目条款修改工作。

- 完成情况：已完成。2024年底，我局将根据承诺书，对中州水务全年维护工作量及维修资金投入量进行考核。

- 11.整改问题：数字城管项目作用不大。2017年，投资1300万元在联通公司三楼建设数字城管项目，未与政法部门的满天星平台连接，多数功能不能实现；聘请的外包服务人员专业技术低，大部分工作内容与县城市管理执法大队职能重叠，没有发挥数字城管项目城市管理作用。

整改成效：一是根据中发[2015]37号、豫建执法[2017]13号、豫城建联办[2017]11号等文件要求，2017年底，我县投资1300万元建成数字城管监督指挥中心。该项目建成后，将我县34.22平方公里的建成区，划分为675个万米单元网格，79924个标定部件，采用信息采集服务外包模式，服务外包人员经过专业培训与考核后上岗工作，采集内容包括公用设施、市容环境设施、突发事件等11大类160小类案件，涵盖31个处置部门，2018年运行至今共立案派遣城市管理案件354820宗，责任部门处置结案346024宗，结案率98.7%。二是集中整改期内，我局针对反馈问题，由市政、供排、政策法规等股室业务骨干以市政道路、窨井设施、城市管理相关法律法规为主要内容，对信息采集员进行多次集中培训，提高了采集员的业务能力，采集问题的准确率明显提升，同时启用了智慧城管平台，解决了不能与政法部门满天星连接的问题；三是由于我县没有设置高规格数字城管机构编制，数字城管平台派遣案件得不到各部门重视，部分案件不能及时处理，减弱数字城管平台管理城市的效果。我局已提前县政府调整清丰县城市管理委员会，提高数字城管规格，目前等待批复。

- 完成情况：部分完成。已组织政策法规、市政、供排等股室对信息采集员进行集中培训，已提前县政府调整城市管理委员会，目前，我局正等待批复。

- 12.整改问题：智慧城市项目停滞。2022年，投资1800万元在华师附中图书馆三楼建设智慧城管项目，按照合同要求2022年12月10日完工，至今未投入使用。

- 整改成效：关于智慧城管平台启用，我局分管副职主动作为，与五八同城项目及华师物业负责人协商解决了装修、水电使用及电费、水费、空调使用费等问题，目前已经启用智慧城管平台。

- 完成情况：已完成。

- 13.整改问题：没有对法治建设进行系统、深入的宣传学习，没有纳入年度工作计划，年终总结和述职述廉报告中没有提及法治建设相关内容，在全县执法培训中，县城市管理局参加培训人员存在旷课等问题。

- 整改成效：一是制定局法律知识培训考核实施方案和学习培训计划，详定具体培训内容，法律培训期后进行考核，实现上课签到制度，严格考试纪律，增加了日常培训在最终考试成绩的得分项；二是及时完善年终工作总结、述职述廉报告，增加了局年度法治建设工作成绩；三是利用中层会、全体会集中学法，开展12.4宪法宣传周活动，助力我县法治建设工作。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 14.整改问题：机构改革不彻底。根据三定方案规定，县城市管理局和县城市管理执法大队是2个正科级单位，有各自独立的领导班子，但是目前2个单位组织、人事、财务都没有分开，单位职工没有定编定岗，导致等级变动、职称申报等无法正常开展。

- 整改成效：一是已与城市管理执法大队已签订人员移交协议书，因事业单位编制冻结，目前等待编办、人社局、财政局等相关单位审核盖章。二是在机构改革期间，本着对单位职工负责的态度，对符合上级部门规定条件人员的等级变动、职称申报等工作均正常开展。

- 完成情况：部分完成。机构改革期间，单位职工定编定岗、等级变动、职称申报等正常进行；城市管理局和执法大队的人员移交协议书已完成单位负责人和分管副县长签字，集中整改期内多次协调，还是因事业编制冻结，县编办、人社局、财政局等单位暂时不能审核盖章。

- 15.整改问题：城市管理协同高效不足。县城市管理局三定方案显示，对市政园林局、执法大队有管理职责，但在实际工作中监督管理运行不畅；对中州水务监督成效不明显，全县污水管网140公里，中州水务负责运维105公里，2022年至今只清淤14公里，占运维总量的13.3%，占比率低，清淤不及时；与住建局、自然资源局等部门横向协调联系不足，住建局建设的开发区市政管网，闭水试验后没有及时拆除管堵，县城市管理局没有积极沟通、主动对接、及早发现，导致遇到降雨污水外溢。

- 整改成效：一、我局针对城区污水管网制定了三年清淤行动方案，并要求中州水务按照清淤计划，2022年、2023年清淤幸福大道、马颊河两岸、诚睦路等12条市政道路污水主管网及朝阳路、黄河路等处淤堵管网40公里；2024年，将针对剩余的道路污水主管网及易淤堵区域进行重点清淤。二、按照市政建设主管部门要求，做好相关设施移交转接工作，在县政府安全调度会由主管副县长强调各个单位对县城区内的市政管网内增加管堵等设施要到城市管理局备案。三、督促中州水务加大管网日常巡检、排查，及时发现、及时处理，防止污水外溢情况发生，同时汛期前，市政办对雨水管网进行排查，对管网内的管堵等进行拆除，防止道路积水情况发生。

- 完成情况：部分完成。虽然三定方案显示，对市政园林局、执法大队有管理职责，但县委县政府还没有召开会议或安排相关人员组织落实；制定三年清淤计划，2024年底根据清淤计划对中州水务进行考核；我局已向分管副县长反映私自增设管堵等情况，已在2023年下半年政府周调动会上强调此事；中州水务对城区污水外溢情况持续整治，动态清零。

- 16.整改问题：安全监管有待强化。对中州水务级下属污水处理厂监管不到位，对安全生产、供排水检查频次少，力度轻。2022年10月6日，企业违法偷排化学原料，导致第一污水处理厂停运，对水污染防治与居民生活造成恶劣影响。

- 整改成效：一、依据《城镇排水与污水处理条例》、《河南省城镇污水处理厂运行监督管理办法》等相关法律法规，加强对中州水务及下属污水处理厂日常监管；实行定人、定期、定时、对其安全生产、供排水运行情况检查，并不定时进行抽检，督促中州水务及下属污水处理厂按照相关规定加强安全生产管理工作；二、中州水务已成立城区管网夜间巡查队伍，加强夜间巡检，县政府会议研究对举报偷排污水进行奖励，坚决打击企业偷排情况。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 17.整改问题：风险防控机制不完善。对新形势下防范化解重大风险认识不足，没有认真梳理、仔细排查风险隐患。2022年7月，因智能阀门渗漏造成潴泷河水污染，县城市管理局职工张某某受到警告处分，但至今没有健全完善措施和机制。

- 整改成效：我局已更换卞家潴泷河智能阀门，并在管道末端增设管堵，双保险措施确保该处不再渗漏；同时举一反三在马颊河、潴泷河等沿河排水口安装了监控设施，实时观测各排水口；2024年，我局谋划的防汛GIS智慧平台项目，已完成立项前期准备工作，项目建成后将进一步完善阀门渗漏防空机制。

- 完成情况：部分完成。已完成智能阀门整治和常态化监控，防汛GIS智慧平台项目，需资金到位后落实。

- 18.整改问题：意识形态工作重视度不够。县城市管理局2020年没有召开意识形态专题研究会，2021年没有集中学习，2022年没有分析研判报告，《意识形态应知应会》测试多数领导干部回答不完整，2021、2022年没有意识形态风险排查台账和报告。

- 整改成效：一是局党组相关文件要求，召开了2023年下半年的意识形态工作专题会议，通报意识形态领域情况，提出针对性措施，及时解决存在问题；召开了2023年第三、第四季度干部职工思想动态分析研判会，根据各股室负责人汇报情况形成季度分析研判报告，根据苗头性、倾向性问题，制定风险预警提示清单。有重点个别单独谈心谈话；二是2023年底召开了全体会议通报全年意识形态领域情况，重点关注深化改革中党员干部思想上产生的模糊认识疑虑、影响社会稳定的各种思想观点，对重大社会性事件的思想反映。以党组正式文件形式向县委专题汇报了2023年的意识形态工作，认真分析存在的问题，并对下一步工作提出合理规划；三是加强了对局党员领导干部意识形态工作的教育培训，2023年党组中心组专题学习意识形态工作，组织全局干部职工集中学习《意识形态应知应会》。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 19.整改问题：主体责任落实不到位。县城市管理局2020年全年没有召开全面从严治党专题会议，党组书记没有对股室负责人进行廉政谈话；2020年、2022年没有开展全面从严治党专题调研，没有听取下级党组织党风廉政建设工作情况汇报。

- 整改成效：一是2023年党组书记对股室负责人廉政谈话，听取下级党组织党风廉政建设工作情况汇报，安排专人负责谈话记录；二是重新完善了《清丰县城市管理局主体责任清单位和监督责任清单》，严格按照清单开展工作。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 20.整改问题：“一岗双责”落实不力。领导班子管党治党政治责任扛的不牢，县城市管理局2020、2021年分管领导没有对分管股室讲廉政党课。

- 整改成效：一是针对巡察反馈问题，召开专题会议深入研讨2023年“一岗双责”履行情况，党组书记带头严格落实“一岗双责”制度；二是组织分管领导对分管股室讲廉政党课，以案为鉴，构建拒腐防变的思想防线。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 21.整改问题：监督方式方法单一，日常监督仅局限于查岗、查看文件资料、查办上级交办案件，监督渗透力不强。（派驻纪检组）

整改成效：一是召开专题会议通报有关违反中央八项规定精神等典型案例；二是2023年中秋节、春节以签廉政提醒承诺书的形式，对城市管理局全体干部职工进行节假日廉政提醒，三是加强监督检查，对发现的迟到、早退、脱岗等不良现象及时进行了提醒，绷紧廉洁勤政这根弦。

完成情况：已完成。

- 22.整改问题：运用监督执纪“四种形态”不充分，“咬耳扯袖”“红脸出汗”尚未成为常态。（派驻纪检组）

整改成效：一是组织城市管理局全体干部职工对监督执纪“四种形态”学习，突出“抓早抓小”，经常性、长期性对党员干部早提醒早打招呼；二是派驻纪检组克服“老好人”思想，对党员干部的苗头性、倾向性问题，及时进行了约谈提醒、咬耳扯袖，让“咬耳扯袖”“红脸出汗”成为常态。

- 完成情况：已完成。

- 23.整改问题：未批先建。固城水厂二期建设项目，采用EPC设计+施工总承包方式建设，存在“招标后补”情况。

- 整改成效：该民生项目是住建局移交工程，接手时已进入招标程序，一期水厂不能满足农村供水需求，迫切需要建设二期，经重点项目建设周调度会同意（会议纪要【2021】7号），先建后办理相关手续，建设项目免于处罚。目前，我局针对该问题，已组织相关业务股室对相关政策及建设文件进行了专题学习，杜绝此类情况发生。

- 完成情况：已完成。2021年县政府重点项目建设周调动会同意免于处罚。

- 24.整改问题：规避采购。2022年水务供排一体化项目，直接附凭证向3家公司询价，没有相关监督方参与，后支付绩效评价费用35万元。

- 整改成效：一是召开班子会对2022年水务供排一体化项目深入研究，健全完善了《清丰县城市管理局政府采购管理暂行办法》；二是组织中层骨干和业务股室对暂行办法学习，规范采购行为，加大采购监督力度，杜绝此类情况发生。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 25.整改问题：围标串标。2022年5月采购防汛物资，参与报价的3家公司，其中2家是同一经营场所。

- 整改成效：组织相关业务股室对整改第24项问题时重新修订的《清丰县城市管理局政府采购管理暂行办法》，深入学习，规范采购行为，加大采购监督力度，杜绝此类情况发生。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 26.整改问题：分散采购，规避招标。2019年11月4日、11月5日，分2次采购执法服装，没有进行招投标，直接在2017年执法服装中标合同的基础上追加10%，2021年5月付款8.98万元、2021年6月付款9.89万元。

- 整改成效：关于该问题，当时我局依据《政府采购法》第四十九条规定，政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。下一步，我局将加强采购法学习，严格按照政府采购法，认真把握好合同的签订、履行及验收等环节。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 27.整改问题：公务用车管理不规范。县城市管理局现有公务用车19辆（油车12辆、其中租建投4辆，新能源汽车7辆），全部未安装GPS，未实行“一车一卡”，内部规定“车辆维修费超1000元的，由定点维修点出具报价单”，实际公务车辆维修及电瓶置换没有履行报价维修手续。

- 整改成效：2023年12月11日，我局召开专题会对公务用车管理不规范问题进行深入研讨，重新制定了局公务用车管理规定，完成了公务车辆基本情况统计等工作，规范了公务车辆维修，确保公务用车安全高效运转，满足城区防汛抢险、水污染防治等工作需求。

- 完成情况：部分完成。我局完善路公务车用车管理规定，实行公务用车报备，完成公务用车信息统计，目前正在对接相关单位办理公务用车“一车一卡”，2024年5月1日前完成。

- 28.整改问题：工作纪律执行不严格。8月11日，巡察组对县城市管理局工作纪律进行检查，发现请销假、日常考勤等制度存在建而不用、执行不严等问题。部分职工未严格履行请销假制度，存在迟到早退、口头请假、电话请假情况，个别长期病假请假手续缺少主要负责人签字。

整改成效：关于此问题，我局完成了以下工作。一是及时完善更新《清丰县城市管理局机关考勤制度》《清丰县城市管理局请销假制度》，将文件发放至各股室，要求各股室召开内部会议，严格工作纪律；二是局办公室每周对请销假情况和出勤情况进行汇总公示，并由分管副局长对未履行请销假制度、不按时签到打卡的员工进行批评教育，责令作出书面检讨，对股室负责人进行约谈；三是严格落实奖惩制度，将纪律遵守情况与业绩考核评定挂钩，违反制度人员取消评优评先资格。目前，我局干部职工工作作风明显改善,精神面貌焕然一新。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 29.整改问题：担当作为不够。县城市管理局负责的姚庄污水处理厂（县第二污水处理厂）提标改造项目，推进缓慢，进展迟缓，导致马颊河西吉七断面2021年7月份小时均值超标2次，被市环境污染攻坚战领导小组列为2021年水污染防治攻坚重点任务专项督察问题。

- 整改成效：因二污提标改造项目施工期间正是疫情高发期影响施工进度，该项目已完成。我局二污提标改造工程采取单沟运行、逐一改造的方案进行施工，期间二污出水全部达标。目前，我局已对县第一、第二污水处理厂出水进行实时监控，确保出水指标持续达标。

- 完成情况：已完成。马颊河小时均值超标2次与二污提标改造项目没有关系，我局通过协调相关部门增加上游来水量，加大力度封堵河道直排口等措施，当时已完成整改。

- 30.整改问题：团结协作能力需提升。县城市管理局党组班子成员相互之间存在沟通协调不及时，各自管理、各自为政现象。

整改成效：第三巡察组反馈该问题后，局党组研究决定每个月保证开一次党组会议，一是加强党组班子成员之间团结协作能力，及时沟通解决工作中难点堵点；二是党组班子成员，充分发挥各自的优势和特长，细化分工，加强协作，对部分工作作出适当的调整，提高工作效率。

- 完成情况：已完成并长期坚持。如黄河路污水管网淤堵，两名分管副职安排市政办和供排办联合办理，迅速解决。

- 31.整改问题：“三重一大”制度执行不严。“三重一大”事项决策，既没有派驻纪检组参会，又没有专门的“三重一大”会议记录本。县城市管理局存在以县政府会议纪要代替“三重一大”会议记录情况，2021年7月12日路灯所日常维修物品采购项目，支付金额29.2万元，没有“三重一大”会议记录。

- 整改成效：2021年7月12日路灯所日常维修物品采购项目29.2万元，是由县财政局采购股参与采购，采购手续齐全，验收合格。关于“三重一大”制度执行不严问题，目前我局已严格“三重一大”制度，按照政府采购程序，邀请派驻纪检组参与班子会集体讨论，及时完善“三重一大”会议记录。

- 完成情况：已完成并长期坚持。

- 32.整改问题：选人用人制度执行不严格。混编混岗，县城市管理局人事财务股为行政股室，目前股室长为事业人员。股级干部任用把关不严，县城市管理局职工刘某某是人事代理人员，现担任监控中心副股长。

- 整改成效：我局成立于2019年1月份，行政编制共10名，其中科级干部占5名，一般人员行政编制有5名，实有一般行政人员4名，为2020年-2022年新招录人员，工作经验欠缺，业务水平熟悉度不够，鉴于我局工作繁杂、任务重，很多职能由其他单位划转而来，为保障工作正常开展，暂由事业编制业务骨干承担主要工作。目前，我局已向县编办等部门申请增加我局一般人员行政编制数量，待行政人员充实后，我局将按照相关规定进行人事任免，逐步规范股级干部任用流程。

- 完成情况：部分完成。已向县编办等部门申请增加我局一般人员行政编制数量，目前暂未回复。

- 33.整改问题：干部日常监督管理不到位。2020年以来，县纪委监委受理县城市管理局违规违纪线索7件。

- 整改成效：一是组织干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪、政纪，增强纪律观念和责任意识；二是加强日常监督工作，中层会强调工作纪律，对请假、早退、饮酒等违反工作纪律的情况从严处理；三是通过观看廉政教育片、家庭助廉等方式开展廉政教育警示活动，加强“八小时之外”监督，共筑防线“扬清风”。

- 完成情况：已完成。

- 34.整改问题：激励担当作为不够。2014、2015年，县城市管理局分两批安置25名退伍人员（共25名，考走3名，县城市管理局6名），既未办理入编手续，又未明确如何入编，引发职工不满，既影响了单位稳定，又挫伤了职工积极性。

- 整改成效：依据《清丰县人民政府关于下达2013年度城镇退役士兵安置计划的通知》（清政【2014】24号）、《清丰县人民政府关于下达2014年度退役士兵安置计划的通知》（清政【2015】6号文件），我局接受安置退役士兵25名，以上文件没有明确解决人员编制的办法。目前，我局已向县委编办反映该问题，申请制定出符合政策的退役士兵编制解决办法，逐步解决以上人员编制问题。

- 完成情况：部分完成。巡察反馈会后，我局多次向县编办反映该问题，申请出台解决办法，暂未得到答复。

- 35.整改问题：“三会一课”执行不规范。党支部会议记录无时间、无主持人、应到人数、实到人数、请假人数。民主评议党员，李某某与韩某某个人总结雷同。

- 整改成效：一是严格落实“三会一课”制度，按要求规范党支部会议记录，完善记录时间、主持人、应到人数、实到人数、请假人数等；二是严格把关，对个人总结雷同通知进行批评教育并督促其改正，2023年底个人总结未发现雷同。

- 完成情况：已完成。

- 36.整改问题：组织关系管理不严格。县城市管理局职工李某某没有将党员组织关系转入单位党组织。

- 整改成效：我局主动联系县直工委和城关镇政府，已将李某的组织关系转入单位党组织，目前城市管理局党员职工组织关系全部转入局机关支部，利于下一步加强党员干部队伍管理。

- 完成情况：已完成。同时举一反三对党员组织关系自查，发现1个同类问题，已解决。

- 37.整改问题：压力传导不到位。领导班子没有从政治高度对待整改工作，对抓整改落实重视程度不够，对巡察反馈问题仅在中层范围内传达，大部分职工不了解不熟悉。

- 整改成效：反馈会后，领导班子高度重视巡察整改工作，一是成立了巡察整改工作领导小组办公室；二是组织召开了巡察整改民主生活会和巡察整改组织生活会，制定了整改方案，按照相关规定将整改问题下发给对应股室，由股室工作人员集中研讨，落实整改措施。

- 完成情况：已完成。

- 38.整改问题：整改措施不扎实。针对巡察反馈问题，多数以发文件、拍照片的形式开展整改，以学代改、纸面整改，没有举一反三查摆，未持续跟进整改成效，存在前紧后松、虎头蛇尾现象。

- 整改成效：一是对制定的工作制度及佐证整改成效的照片进行实地督察，以实打实的成效作为检验巡察整改工作的唯一标准；二是对组织关系管理不严格、损毁窨井盖更换不及时等问题举一反三排查，对排查发现问题，及时整改销号；三是持续跟进整改工作，如县城道路修补慢，没有对法治建设进行系统、深入的宣传学习等问题，集中整改期结束后，我局坚持按时间节点开展法治宣传学习，有序开展道路修补工作，目前正在人民路、政通大道等处进行道路修补施工。

- 完成情况：已完成。其中举一反三查摆政治的问题中比较突出的是组织关系管理不严格和损毁窨井盖更换不及时两个问题，在民主生活会班子发言材料中具体体现。

- 39.整改问题：整改成效不明显。针对专项巡察提出违建未拆除问题整改不到位，2023年查处的违法建设案仍然存在边违法边建设现象。部分执法队员执法不文明现象有所反弹，卷宗不规范问题仍在发生。

- 完成情况：该问题已由执法大队进行整改。

- 三、下一步工作打算

下一步，我局将继续坚持“知冷知暖 清丰城管”管理理念，推行“每日六问工作法”，围绕巡察成果运用，以党建工作和机关建设工作为根本，以重点项目为突破点，集中力量，加快推动清丰县城区水污染综合治理项目，坚决完成城东、城南等两座5万吨污水处理厂、50公里配套管网、5.5万吨污水提升泵站的开工建设，对北环沟、固城沟、程园沟、大屯沟、韩村沟等5条河道进行综合治理；加快推动城市防汛工程，落实人民路等10条道路20公里防涝管道改造；完成投资3400万，购置12台移动排涝设备、建设14座一体化雨水泵站、建设排涝防汛GIS智慧平台，开启城市“智慧防汛”，夯实我县城市防汛“硬实力”，让城市更宜居宜业，让城市生活更安全、舒心。

- 特此报告

- 中共清丰县城市管理局党组

- 2024年1月29日